Portafolio de Título APT122

Ingeniería en Informática · Duoc UC

Casos de prueba del Sprint 2

Pruebas de aceptación de las historias comprometidas en el sprint

Trazabilidad del reciclaje de uso diario en la planta de Viñedos Familia Chadwick

Integrantes

Álvaro Jaña

Matías Bustamante

Vicente Torres

Versión vigente: octubre de 2026

# 1. Propósito del documento

Este documento reúne los casos de prueba del Sprint 2 (5 al 16 de octubre de 2026). Los redactamos a partir de los criterios de aceptación de las siete historias comprometidas en el sprint, PB-06 a PB-12, que apuntan a que el administrador configure la planta desde el panel web. Cada caso indica cómo se prueba, qué resultado se espera y su estado.

Los casos se prueban de dos maneras. Las reglas de seguridad y la lógica de la aplicación se comprueban con pruebas automatizadas, que se ejecutan en cada pull request. Lo que depende de la interfaz se prueba a mano, con las cuentas de prueba de la planta piloto.

# 2. Alcance y entorno

| Historia | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |
| PB-06 | Modelo de planta, áreas y contenedores con las reglas del administrador | 8 |
| PB-07 | Panel de escritorio con menú lateral para el administrador | 5 |
| PB-08 | Crear áreas con código de ingreso y dotación | 3 |
| PB-09 | Crear contenedores con punto limpio y material, e imprimir su QR | 5 |
| PB-10 | Lista de colaboradores con su área y último depósito; cambiar de área | 5 |
| PB-11 | Asignar validador y suplente desde el panel | 3 |
| PB-12 | Cambiar el código de un contenedor | 2 |

Tabla 1. Historias del Sprint 2 (31 puntos).

- Pruebas manuales: aplicación web conectada a la base de la planta piloto, con una cuenta de prueba por rol (colaborador, validador y administrador).

- Pruebas de reglas: emulador de Cloud Firestore con los datos base de una planta de dos áreas.

- Pruebas de la lógica de la aplicación: Vitest, con las fábricas de datos de prueba del proyecto.

# 3. Resultado de las pruebas automatizadas

| Conjunto | Qué cubre | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Reglas de seguridad (6 archivos) | Planta, áreas y código de administrador; perfiles y roles; contenedores e incidencias; depósitos; retiros; resumen del mes por área | 196 de 196 aprobadas |
| Lógica de la aplicación (17 archivos) | Cálculos del panel, ranking por participación, rondas, reportes, certificados y generación del código de área, entre otros | 146 de 146 aprobadas |

Tabla 2. Pruebas automatizadas ejecutadas el 18 de octubre de 2026.

# 4. Casos de prueba por historia

## PB-06 · Modelo de planta, áreas y contenedores

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-06-1 | Revisar en la consola de Firestore las colecciones de la planta. | Existen las colecciones plantas y areas, y cada área guarda su plantaId. | Verificado (17-10) |
| CP-06-2 | Prueba de reglas: crear un área como administrador de la planta, como colaborador, como validadora y como administrador de otra planta. | Solo el administrador de la planta la crea o la edita; los demás son rechazados. | Aprobado (18-10) |
| CP-06-3 | Prueba de reglas: crear y desactivar contenedores con cada rol. | Solo la administradora de la planta los crea y desactiva; nadie los borra. | Aprobado (18-10) |
| CP-06-4 | Prueba de reglas: nombrar validador desde cada rol. | Solo el administrador nombra validadores; la validadora no puede hacerlo. | Aprobado (18-10) |

Tabla 3. Casos de PB-06.

## PB-07 · Panel del administrador

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-07-1 | Entrar con la cuenta de administrador desde un computador. | Se muestra el panel con el menú lateral: Resumen, Contenedores, Personas y áreas, Rondas, Incentivo, y Retiros y reporte. | Verificado (17-10) |
| CP-07-2 | Comprobar que el panel se abre en la misma dirección que la app. | El panel es parte de la misma aplicación; no hay un sitio aparte. | Verificado (17-10) |
| CP-07-3 | Entrar con la cuenta de administrador desde un celular. | Se muestra un mensaje que pide abrir el panel en el computador. | Por ejecutar |

Tabla 4. Casos de PB-07.

## PB-08 · Áreas de la planta

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-08-1 | Abrir Personas y áreas. | Cada área muestra su nombre, su código, su dotación y cuántas personas tiene registradas. | Verificado (17-10) |
| CP-08-2 | Crear un área nueva con nombre y dotación. | El área se guarda con un código formado por las tres primeras letras del nombre y cuatro cifras. | Por ejecutar |
| CP-08-3 | Prueba de la lógica: generar un código de área cuando ya existen otros. | El código generado no repite ninguno de los existentes en la planta. | Aprobado (18-10) |
| CP-08-4 | Intentar guardar un área con un código que ya usa otra, escribiendo directo en la base. | Debería rechazarse. Observación: las reglas no lo verifican (tarea T2-11, pasa al S3). | Observación |

Tabla 5. Casos de PB-08.

## PB-09 · Contenedores y QR

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-09-1 | Abrir Contenedores. | Los contenedores aparecen agrupados por punto limpio, con su material y su código. | Verificado (17-10) |
| CP-09-2 | Agregar un contenedor eligiendo punto limpio y material. | Se crea con un código aleatorio de seis caracteres. | Por ejecutar |
| CP-09-3 | Abrir «Ver QR» de un contenedor e imprimirlo. | El QR se imprime con el código visible debajo, el punto limpio y el material. | Por ejecutar |
| CP-09-4 | Prueba de reglas: listar los contenedores como colaborador. | Se rechaza; un colaborador solo lee un contenedor si conoce su código porque lo escaneó. | Aprobado (18-10) |

Tabla 6. Casos de PB-09.

## PB-10 · Personas

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-10-1 | Abrir Personas y áreas y usar la búsqueda por nombre y el filtro por área. | La lista muestra nombre, área, rol y último depósito, y se filtra correctamente. | Verificado (17-10) |
| CP-10-2 | Cambiar de área a un colaborador desde el panel. | El colaborador queda en la nueva área. | Por ejecutar |
| CP-10-3 | Prueba de reglas: cambio de área por el administrador y por el propio colaborador. | El administrador cambia a una colaboradora de área; quien ya tiene área no se cambia solo. | Aprobado (18-10) |

Tabla 7. Casos de PB-10.

## PB-11 · Validador y suplente

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-11-1 | Abrir Personas y áreas. | Se indican los validadores de la planta (titular y suplente). | Verificado (17-10) |
| CP-11-2 | Nombrar validador a un colaborador y luego devolverlo a colaborador. | El rol cambia en ambos sentidos. | Por ejecutar |
| CP-11-3 | Entrar con la cuenta validadora y validar un contenedor con depósitos. | La validadora ve la ronda y puede marcar el contenedor como Conforme. | Verificado (17-10) |

Tabla 8. Casos de PB-11.

## PB-12 · Cambio de código de un contenedor

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-12-1 | Cambiar el código de un contenedor desde el panel. | El código anterior queda inactivo y el nuevo QR se puede imprimir. | Por ejecutar |
| CP-12-2 | Prueba de reglas: desactivar un contenedor al cambiarle el código e intentar reactivarlo. | La administradora lo desactiva; nadie lo reactiva ni le cambia el material. | Aprobado (18-10) |

Tabla 9. Casos de PB-12.

# 5. Prueba de la cadena completa

Además de las historias del sprint, probamos la cadena de verificación de punta a punta con las cuentas de prueba de la planta piloto.

| ID | Caso y cómo se prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-E2E-1 | El colaborador escanea el código de un contenedor de metal y registra una bolsa talla L. | El depósito queda «Esperando validación» con 1,5 kg estimados y la participación del área sube. | Verificado (17-10) |
| CP-E2E-2 | La validadora abre la ronda y marca el contenedor como Conforme. | El contenedor sale de la cola y la ronda queda al día. | Verificado (17-10) |
| CP-E2E-3 | El administrador abre Retiros y reporte. | El contenedor validado aparece listo para registrar el retiro. | Verificado (17-10) |
| CP-E2E-4 | El administrador registra el retiro de ese contenedor. | El depósito pasa a certificado y entra al certificado mensual del colaborador. | Por ejecutar |

Tabla 10. Casos de la cadena de verificación.

# 6. Resumen y próximos pasos

| Estado | Casos |
| --- | --- |
| Verificado a mano | 11 |
| Aprobado en pruebas automatizadas | 7 |
| Por ejecutar | 8 |
| Con observación | 1 |

Tabla 11. Estado de los casos de prueba.

- Ejecutar en el Sprint 3 los casos pendientes, en la versión publicada y desde un teléfono, como exige la definición de terminado.

- Agregar a las reglas la verificación de que el código de un área no se repite (T2-11), con sus casos permitidos y rechazados.

- Desde el Sprint 3, redactar los casos de prueba al planificar el sprint y no al cerrarlo.