## Slide 1: RecyTrack
Reciclaje que se ve, se mide y se reconoce.
App en el celular
Panel web
Sin equipos nuevos
Depósito registrado
Notes: Buenas [días/tardes]. Somos el equipo de RecyTrack y les presentamos la Fase 2 de nuestro proyecto de título: el paso del diseño al piloto. Vamos a recorrer cuatro partes: cómo trabajamos con Scrum y cómo va el avance, la arquitectura con el modelo 4+1, cómo vamos a medir el piloto en la planta de Viñedos Familia Chadwick, y el aplicativo funcionando.

## Slide 2: Cuatro partes, una fase
AGENDA
01
Scrum
Cómo trabajamos, los artefactos y cómo van los sprints.
02
Modelo 4+1
Cinco vistas y trece diagramas, uno por lámina.
03
Pilotaje
La ruta en la planta, los KPIs de logro y la tasa de éxito.
04
Aplicativo
Colaborador, validador, panel web y demostración.
Notes: La presentación tiene cuatro partes. Primero, Scrum: cómo trabajamos, con qué artefactos controlamos el avance y en qué sprint vamos. Segundo, el modelo 4+1: esta vez mostramos cada diagrama en su propia lámina, para poder leerlo bien. Tercero, el pilotaje: cómo será en la planta, qué KPIs vamos a medir y cuándo diremos que fue exitoso. Y cuarto, el aplicativo: las tres vistas y una demostración en vivo.

## Slide 3: Tres roles, sprints de dos semanas
METODOLOGÍA · SCRUM ADAPTADO
PRODUCT OWNER
La viña
La contraparte de Sostenibilidad y Calidad define y prioriza los requerimientos.
SCRUM MASTER
Matías
Cuida el proceso, el tablero y que cada sprint cierre con su revisión.
EQUIPO DE DESARROLLO
Álvaro, Vicente y Matías
Los tres programan; Álvaro y Vicente lideran lo técnico.
S0 + 6
sprints de 2 semanas
Planning
al iniciar cada sprint
Review
con la viña al cierre
Retro
ajustes que quedan registrados
Notes: Trabajamos con Scrum adaptado al contexto académico y a la viña. El Product Owner es la contraparte de la viña, del área de Sostenibilidad y Calidad: ella define el detalle de los requerimientos sobre la marcha, y nosotros repriorizamos el backlog. Matías es Scrum Master y los tres desarrollamos; Álvaro y Vicente lideran lo técnico. La cadencia es un sprint 0 de validación en terreno y seis sprints de dos semanas. Cada sprint parte con una planificación, cierra con una revisión del incremento y con una retrospectiva, y los ajustes de proceso quedan registrados. Lo elegimos porque los requisitos no estaban cerrados, porque necesitamos probar con usuarios reales mientras construimos y porque el semestre tiene fechas fijas: cada revisión de sprint coincide con un hito académico.

## Slide 4: Así controlamos el avance, sprint a sprint
ARTEFACTOS SCRUM
PRODUCT BACKLOG
47 historias
174 puntos en 8 épicas, una por objetivo específico. Prioridad MoSCoW: 29 historias son Must.
SPRINT BACKLOG
1 hoja por sprint
Historias, tareas, responsables y burndown. En GitHub: una casilla del issue, un commit.
RETROSPECTIVAS
Lo que ya ajustamos
→ Cualquier integrante distinto del autor aprueba un PR
→ Cambios pequeños sin issue previo
→ Revisión del tablero al cerrar cada sprint
DEFINITION
of Done
1
Pruebas de app y reglas en verde
2
PR aprobado por otro integrante
3
Merge commit: cada aporte con su autor
4
Funciona publicado y en el teléfono
5
Documentación actualizada
Notes: Estos son los artefactos con los que controlamos el avance; todos están en el repositorio. Product Backlog: 47 historias de usuario y 174 puntos, ordenadas en 8 épicas, cada una ligada a un objetivo específico. Priorizamos con MoSCoW, donde 29 historias son Must, sin ellas no hay piloto, y estimamos con Fibonacci. Sprint Backlog: una hoja por sprint con historias, tareas, responsables y burndown. En GitHub cada issue se divide en casillas y cada casilla es un commit. Retrospectivas: la metodología se revisa en cada una y los ajustes quedan registrados; por ejemplo, ahora cualquier integrante distinto del autor puede aprobar un pull request. Definition of Done: un cambio está terminado solo si pasan las pruebas de la app y de las reglas de seguridad, entra por un pull request aprobado por otro integrante, se fusiona con merge commit, funciona en la versión publicada y la documentación queda al día.

## Slide 5: Vamos en el Sprint 3; el piloto parte tras el S4
AVANCE DE SPRINTS
S0
septiembre
Validación en terreno
✓ Cerrado
S1
sep · oct
11 de 11 pts
✓ 100 %
S2
5 – 16 oct
Panel: configurar la planta · 31 pts
✓ Cerrado
S3
19 – 30 oct
Completar el panel y la app
● En curso
S4
2 – 13 nov
Cierre funcional y preparación
Planificado
S5
16 – 27 nov
Piloto y ajustes
Planificado
S6
30 nov – 11 dic
Piloto, medición y cierre
Planificado
Velocidad: 11 pts en S1 → 31 pts en S2 · 174 pts en el backlog
Piloto · 4 semanas
Notes: Este es el estado de los sprints. El sprint 0 fue de validación en terreno. El Sprint 1 cerró con 11 de 11 puntos. El Sprint 2, del 5 al 16 de octubre, comprometió 31 puntos para que el administrador configure la planta completa desde el panel web, y cerró el 16 de octubre. Hoy estamos en el Sprint 3, del 19 al 30 de octubre, donde completamos el panel web y la app del colaborador y del validador. El Sprint 4 cierra lo funcional y deja todo listo para el piloto. Al cierre del Sprint 4 parte el piloto de cuatro semanas, que corre junto a los Sprints 5 y 6: lo que observemos en la planta vuelve al backlog. Las fechas desde el S3 son las planificadas y se ajustan a los plazos que nos pida la viña.

## Slide 6: Cinco preguntas, trece diagramas
MODELO 4+1 · MAPA
+1 ESCENARIOS
¿Para qué existe?
Casos de uso
4
1a – 1d
LÓGICA
¿Qué ofrece?
Clases, secuencia y comunicación
4
2a – 2d
DESARROLLO
¿Cómo se organiza el código?
Componentes y paquetes
2
3a – 3b
PROCESOS
¿Cómo se comporta en ejecución?
Diagramas de actividad
2
4a – 4b
FÍSICA
¿Dónde se ejecuta?
Diagrama de despliegue
1
5a
Notes: Este es el mapa del modelo 4+1. Cada vista responde una pregunta distinta para un público distinto. La vista de escenarios, el +1, dice para qué existe el sistema y une a las otras cuatro: la lógica dice qué ofrece, la de desarrollo cómo se organiza el código, la de procesos cómo se comporta en ejecución y la física dónde corre cada pieza. En total son trece diagramas. El número de cada uno, por ejemplo 2a, indica la vista y el orden; lo verán arriba en cada lámina, junto a un pequeño mapa que marca en qué vista estamos.

## Slide 7: Casos de uso general
VISTA DE ESCENARIOS · 1a
7 casos de uso y 3 roles que heredan de Usuario autenticado; todos entran con Google o Microsoft.
Notes: Partimos por el +1, la vista de escenarios, porque une a las otras cuatro: describe qué hace RecyTrack y para quién. El diagrama general muestra siete casos de uso. Todos los roles comparten el CU-01, acceder al sistema, que se apoya en un proveedor de identidad externo: Google o Microsoft. El colaborador registra su depósito en el punto limpio (CU-02) y consulta su avance, el ranking y su certificado mensual (CU-03). El validador realiza la ronda diaria de validación (CU-04). El administrador de planta administra contenedores, áreas, personas e incentivo (CU-05), registra el retiro y certifica los depósitos (CU-06) y genera el reporte mensual de la planta (CU-07). Los tres roles heredan de Usuario autenticado. En las tres láminas siguientes vemos el detalle de cada rol.

## Slide 8: Casos de uso: colaborador
VISTA DE ESCENARIOS · 1b
Registra su depósito (CU-02) y consulta su avance, el ranking del área y su certificado (CU-03).
Notes: El detalle del colaborador, la persona de la planta que recicla. Después de acceder al sistema tiene dos casos de uso. El CU-02, registrar su depósito en el punto limpio: escanea el QR del contenedor, elige el material si el contenedor es mixto, elige la talla de la bolsa y confirma. Y el CU-03, consultar su avance: cuánto ha registrado, cómo va su área en el ranking y su certificado mensual en PDF.

## Slide 9: Casos de uso: validador
VISTA DE ESCENARIOS · 1c
Una sola tarea: la ronda diaria de validación (CU-04), contenedor por contenedor.
Notes: El validador tiene un solo caso de uso propio, a propósito: el CU-04, realizar la ronda diaria de validación. Es una persona que ya recorre la planta por su trabajo, con un suplente. No se le interrumpe por cada depósito: pasa una vez al día y revisa cada contenedor, no cada bolsa. Lo marca como conforme, con observación indicando el contaminante, o sin material. Mantener su rol así de acotado es lo que hace que la validación sea sostenible en la planta.

## Slide 10: Casos de uso: administrador
VISTA DE ESCENARIOS · 1d
Administra la planta (CU-05), registra el retiro y certifica (CU-06) y genera el reporte mensual (CU-07).
Notes: El administrador de planta es quien más casos de uso concentra, y lo hace desde el panel web. CU-05: administra contenedores, áreas, personas e incentivo; por ejemplo, crea los contenedores e imprime sus QR y nombra al validador y su suplente. CU-06: registra el retiro cuando el material sale de la planta y, con eso, certifica los depósitos validados; aquí el administrador cumple el rol que en otros contextos tendría un gestor. CU-07: genera el reporte mensual de la planta en PDF.

## Slide 11: Clases del dominio
VISTA LÓGICA
2a · Diagrama de clases
La Planta organiza todo; el Registro es el depósito y su estado.
Notes: La vista lógica responde qué ofrece el sistema desde la funcionalidad que ve el usuario. Su diagrama principal es el de clases del dominio. Al centro está la Planta: se organiza en áreas, dispone de contenedores, tiene una campaña con su incentivo y en ella trabajan los usuarios. Un código confidencial protege el rol de administrador. El Registro es el depósito: guarda material, talla de bolsa, kilos declarados y su estado. Su máquina de estados la imponen las reglas de Firestore: pendiente pasa a validado o rechazado, y validado pasa a certificado cuando se registra el retiro. El Retiro certifica los registros y atiende las incidencias de contaminación. El certificado mensual del colaborador se calcula en el cliente; no se guarda en la base de datos.

## Slide 12: Secuencia: depósito
VISTA LÓGICA
2b · Diagrama de secuencia
Del escaneo del QR a un registro pendiente.
Notes: Este diagrama de secuencia muestra las clases del dominio en movimiento cuando un colaborador registra un depósito. Se lee de arriba hacia abajo: cada columna es un participante y cada flecha un mensaje. El colaborador escanea el QR del contenedor y elige la talla de la bolsa; la app estima los kilos según esa talla y arma el registro en estado pendiente, junto con la suma al resumen mensual del área. Todo eso se envía a Firestore como un solo lote, que se evalúa contra las reglas de seguridad: se escribe completo o no se escribe nada.

## Slide 13: Secuencia: retiro
VISTA LÓGICA
2c · Diagrama de secuencia
El retiro certifica los depósitos validados.
Notes: La segunda secuencia es el registro del retiro, que cierra la cadena. Cuando el material sale de la planta, el administrador lo registra en el panel web: la fecha, quién retira, el número de guía, los puntos limpios retirados y el peso si se lo informan. El sistema crea el Retiro, pasa los registros validados a certificado y da por atendidas las incidencias de contaminación. Si el retiro trae peso, figura como verificado; si no, se mantiene la masa estimada. Con eso se habilita el certificado mensual de cada colaborador.

## Slide 14: Comunicación: validación
VISTA LÓGICA · 2d
Los objetos que colaboran cuando el validador marca un contenedor en su ronda.
Notes: El diagrama de comunicación muestra los mismos objetos, pero ordenados por cómo se conectan y no por tiempo; los números de cada mensaje indican el orden. Es el momento en que el validador, en su ronda diaria, marca un contenedor: conforme, con observación indicando el contaminante, o sin material. Esa decisión se aplica a todos los depósitos pendientes de ese contenedor, que pasan a validados o rechazados, y si hay observación queda registrada una incidencia sobre el contenedor, no sobre la persona.

## Slide 15: Diagrama de componentes
VISTA DE DESARROLLO · 3a
Dos subsistemas: la App RecyTrack, una PWA en Expo + React Native, y Firebase en plan Spark.
Notes: La vista de desarrollo muestra cómo está organizado el código, pensando en quienes lo programan y lo mantienen. Este es el diagrama de componentes, en UML 2.5. Tiene dos subsistemas. A la izquierda, la App RecyTrack, una PWA hecha con Expo y React Native. Su capa de presentación agrupa la vista del colaborador, la del validador, el panel del administrador y los componentes compartidos, como el escáner QR. Debajo, EstadoRecyTrack es la fachada de la aplicación; se apoya en LogicaPura, que contiene las reglas de negocio, y en ServiciosDatos, que es lo único que habla con Firebase. El GeneradorPDF arma el certificado y el reporte, y todos comparten el ModeloDominio. A la derecha está Firebase en el plan Spark: Authentication, que delega en Google Identity y Microsoft Entra ID, y Cloud Firestore, cuyas once colecciones están protegidas por las reglas de seguridad.

## Slide 16: Diagrama de paquetes
VISTA DE DESARROLLO
3b · Diagrama de paquetes
La misma app, ordenada en tres capas.
Notes: El diagrama de paquetes muestra la misma aplicación ordenada en capas, que es la arquitectura de tres capas que definimos. Presentación: las vistas del colaborador, del validador y el panel del administrador, más los componentes compartidos como el escáner QR. Negocio: la fachada EstadoRecyTrack y LogicaPura con las reglas. Datos: ServiciosDatos, el único paquete que habla con Firebase. Al costado, un bloque transversal con seguridad, el modelo de dominio, utilidades, pruebas y despliegue. La regla es que cada capa solo depende de la de abajo; eso nos permite probar la lógica sin tocar la base de datos.

## Slide 17: Actividad: depósito
VISTA DE PROCESOS
4a · Diagrama de actividad
Escanear, elegir la talla y confirmar: toma segundos.
Notes: La vista de procesos muestra cómo se comporta el sistema en ejecución: quién hace qué, en qué orden y qué pasa cuando algo falla. El primer diagrama de actividad es el depósito. El colaborador lleva sus reciclables al punto limpio y escanea el QR del contenedor; si el código no se lee, puede escribir el código impreso bajo el QR. Luego vacía el material, elige el material si el contenedor es mixto, elige la talla de bolsa y confirma. El sistema estima los kilos según la talla, crea el registro pendiente, suma al área en el resumen del mes y marca la participación. Todo eso se evalúa contra las reglas de Firestore como un solo lote: se escribe completo o no se escribe nada.

## Slide 18: Actividad: ronda y retiro
VISTA DE PROCESOS
4b · Diagrama de actividad
Validación, retiro y certificación, encadenados.
Notes: El segundo diagrama de actividad encadena la ronda diaria y el retiro. El validador revisa contenedor por contenedor, no depósito por depósito, y marca cada uno como conforme, con observación indicando el contaminante, o rechazado por no tener material. Cuando el material sale de la planta, el administrador registra el retiro en el panel web; el sistema crea el retiro, certifica los depósitos validados y da por atendidas las incidencias. Al final se avisa a cada colaborador y se habilita su certificado mensual en PDF.

## Slide 19: Diagrama de despliegue
VISTA FÍSICA · 5a
Celular, navegador y nube: todo por HTTPS a Firebase, sin servidores propios y con $0 de infraestructura.
Notes: La vista física muestra dónde corre cada pieza, pensando en quien instala y opera el sistema. A la izquierda está la planta: cada punto limpio tiene sus contenedores y una etiqueta QR que imprime el administrador. El colaborador y el validador usan RecyTrack como PWA en el navegador de su celular; el administrador trabaja desde el navegador de su computador con el panel web. Todo viaja por internet con HTTPS hacia un proyecto de Firebase en el plan Spark: Hosting entrega la aplicación, Authentication maneja las sesiones con Google y Microsoft, y Cloud Firestore guarda las once colecciones en la región southamerica-east1. No hay servidores propios ni Cloud Functions, así que el costo de infraestructura es cero, y cada lectura o escritura se evalúa contra las reglas de seguridad antes de tocar la base de datos. El equipo publica con Firebase CLI.

## Slide 20: En la planta, con usuarios reales
PILOTAJE · DÓNDE Y CON QUIÉN
SEDE
Viñedos Familia Chadwick
Reciclaje de uso diario de los colaboradores; no residuos industriales.
TUTORA
Andrea Cardenas
Subgerenta de Sostenibilidad y Aseguramiento de Calidad.
PARTICIPANTES
8 o más, en 2 o más áreas
Más 1 validador con suplente y 1 administrador.
DURACIÓN
4 semanas de operación
Desde el cierre del Sprint 4, junto a los Sprints 5 y 6.
LO QUE SE NECESITA
QR impresos en cada contenedor
El celular de cada persona
Un navegador para el panel
$0
sin balanzas, sensores ni servidores propios
Notes: El piloto se realiza en la planta de Viñedos Familia Chadwick, bajo la tutela de Andrea Cardenas, Subgerenta de Sostenibilidad y Aseguramiento de Calidad. El alcance es el reciclaje de uso diario de los colaboradores: la basura industrial no se toca. Participan al menos 8 colaboradores de al menos 2 áreas, un validador con su suplente, que ya recorre la planta por su trabajo, y un administrador de la viña que usa el panel web. La operación dura cuatro semanas, desde el cierre del Sprint 4, y corre en paralelo a los Sprints 5 y 6. Lo que se necesita es poco: los QR impresos pegados en cada contenedor, el celular de cada persona y un navegador para el panel. No hay balanzas ni sensores, y la infraestructura cuesta cero porque usamos el plan gratuito de Firebase.

## Slide 21: Ocho semanas, seis etapas
PILOTAJE · RUTA
Los plazos los define la viña. Las duraciones son referenciales y nos adaptamos a la disponibilidad de la planta.
◆ 1
Aprobación
1 sem
2
Preparar plataforma
1 sem
3
Configurar planta
1 sem
4 – 5
Lanzamiento y operación del piloto
◆ Lanzamiento
◆ Revisión de mitad
4 sem
◆ 6
Cierre
1 sem
Piloto aprobado y fecha
Admin entra a su panel
QR pegados y validador
Uso diario: depósitos, ronda diaria y retiros en el panel. Seguimiento semanal con la viña y ajuste a las 2 semanas.
Medir KPIs y decidir
Notes: Esta es la ruta del piloto, unas ocho semanas en total. Uno: la aprobación de la viña con la gerencia y la fecha de inicio; la viña nos entrega las áreas, los puntos limpios, el administrador, el validador y quién retira. Dos: preparamos la plataforma, borrando los datos de prueba y creando la cuenta del administrador. Tres: configuramos la planta, con áreas, contenedores y campaña, imprimimos y pegamos los QR y la viña nombra al validador y su suplente. Cuatro y cinco: el lanzamiento, con una charla breve por área, y cuatro semanas de operación diaria con seguimiento semanal; a las dos semanas revisamos la participación y ajustamos. Seis: el cierre, donde se descargan el reporte mensual y los certificados, medimos los KPIs y decidimos con la viña si continuar, ajustar o ampliar. Los plazos los define la viña; nosotros nos adaptamos.

## Slide 22: Seis KPIs y cuándo diremos que funcionó
PILOTAJE · KPIs Y TASA DE ÉXITO
#
KPI
Cómo se mide
Mínimo
Meta
K1
Adopción
1+ depósito en la semana 1
8 · 2 áreas
12 · 3 áreas
K2
Participación
Inscritos con depósito validado
50 %
60 %
K3
Rondas diarias
Rondas ÷ días hábiles (≈ 20)
60 % · 12
70 % · 14
K4
Validación a tiempo
Validados en ≤ 24 h hábiles
70 %
85 %
K5
Cierre de cadena
Retiros registrados sin ayuda
3 de 4
4 de 4
K6
Usabilidad
Encuesta SUS (0 a 100)
60
68
K2 y K3 son críticos. K1 a K5 salen del propio panel; los kilos no son KPI porque son estimados.
TASA DE ÉXITO
KPIs en su mínimo ÷ 6
≥ 83 % · Exitoso
5 o 6, con K2 y K3: continuar y ampliar
50 – 67 % · Parcial
3 o 4: ajustar con la viña y volver a medir
< 50 % · No exitoso
0 a 2: volver al backlog y replantear
Notes: Estos son los seis KPIs con los que vamos a evaluar el piloto y, a la derecha, cómo decidimos si funcionó. Cada KPI tiene un mínimo, lo exigible, y una meta, lo ideal. Los números son conservadores a propósito: es un piloto de cuatro semanas con personas que tienen otras tareas. K1, adopción: al menos 8 personas de 2 áreas registran un depósito en la primera semana; la meta es 12 en 3 áreas. K2, participación, primer KPI crítico: inscritos con al menos un depósito validado en el mes. Mínimo 50 %, meta 60 %. Como referencia, en un estudio de 600 edificios y condominios solo el 55 % de las personas usaba los contenedores disponibles. K3, rondas diarias, segundo crítico: de unos 20 días hábiles, mínimo 12 rondas (60 %) y meta 14 (70 %). Por eso el validador tiene suplente. K4, validación a tiempo: depósitos validados dentro de 24 horas hábiles, mínimo 70 % y meta 85 %. La certificación depende del retiro semanal, por eso medimos la cadena en dos tramos: validación aquí y retiro en K5. K5, cierre de la cadena: el administrador registra cada retiro semanal en el panel sin ayuda del equipo; mínimo 3 de 4 semanas, meta las 4. K6, usabilidad: escala SUS al cierre; 68 es el promedio de referencia de la escala y es nuestra meta; el mínimo es 60. La tasa de éxito es cuántos KPIs alcanzan su mínimo, dividido por seis. Con 5 o 6, 83 % o más, e incluidos los dos críticos, el piloto es exitoso y proponemos continuar y ampliar a más áreas. Con 3 o 4, entre 50 y 67 %, es parcial: ajustamos con la viña y volvemos a medir. Con 2 o menos no fue exitoso y volvemos al backlog a replantear el flujo. Usamos el mínimo y no la meta porque la meta es lo ideal; aun en el peor caso, el piloto nos deja datos reales para ajustar junto con la viña.

## Slide 23: Veamos RecyTrack.
DEMOSTRACIÓN EN VIVO
RecyTrack
Trazabilidad del reciclaje
Escanear QR
Notes: Ya vimos cómo trabajamos, la arquitectura, cómo mediremos el piloto y las pantallas de cada rol. Ahora, veámoslo funcionando. [Abrir la app en el teléfono y el panel en el navegador. Recorrido sugerido: 1) el colaborador escanea un QR y registra un depósito; 2) el validador hace la ronda y marca el contenedor; 3) el administrador registra el retiro en el panel y se ve cómo cambia el Resumen.]

## Slide 24: Próximos pasos.
Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.
1
Cerrar los Sprints 3 y 4
Funcionalidad completa y plataforma lista
2
Formalizar el piloto
Aprobación de la gerencia y fecha de inicio
3
Pilotear y medir
4 semanas, 6 KPIs y la tasa de éxito
Notes: Para cerrar, lo que viene. Uno: cerrar los Sprints 3 y 4, con la funcionalidad completa y la plataforma lista para la planta. Dos: formalizar el piloto con la gerencia de Viñedos Familia Chadwick y fijar la fecha de inicio, adaptándonos a sus plazos. Tres: pilotear cuatro semanas con colaboradores reales y medir los seis KPIs; con eso calculamos la tasa de éxito y decidimos junto con la viña si continuar, ajustar o ampliar. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.